ОБРАЗЕЦ                                          ___________________ районный суд г. Москвы

г. Москва, ул. ______________________

Истец: ______________________(ФИО)

Адрес: ______________________________

Представитель по доверенности: __________________________

телефон __________________

Ответчик: __________________ (Наименование Застройщика)

адрес: ____________________

ОГРН ______________________

сумма иска: 492 128,22 руб.

Государственной пошлиной не облагается

согласно п.3 ст.17 Закона РФ "Закона о защите

прав потребителей" № 2300-1 от 07.02.1992 г.

Исковое заявление

" __" ----------------2014 между Истцом и Обществом с ограниченной ответственностью «___________» был заключен договор № ______________об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - "Договор долевого участия", "ДДУ") Приложение 1.

В соответствии с п. 1.1. данного Договора Ответчик обязался не позже III квартала 2016 г. построить объект долевого строительства - однокомнатную квартиру № _____, общей площадью 30 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Московская обл., __________________район, город ________, _________________________ , расположенная в секции №  __ на ________________ этаже.

В соответствии с п._________. договора Ответчик обязался передать Истцу объект долевого строительства не позднее  ____ дней после получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию. Таким образом ответчик обязался передать истцу объект долевого строительства не позднее 28 января 2017 г.

Истец полностью исполнил свои обязательства по оплате квартиры (Приложение № 2) и по Договору. Ответчик нарушил срок передачи объекта долевого строительства.

До настоящего времени Объект долевого строительства истцу не передан. По состоянию на 03.09.2018 г. просрочка составила 584 дня.

В соответствии с п. 2, ст. 6 Федерального закона от  30.12.2004 N 214-ФЗ  "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (далее - "ФЗ-214") в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Расчет суммы неустойки приведен в Приложении № 3 к настоящему иску. Сумма неустойки на 03.09.2018 составила  392 128,22  руб.

Не передача объекта в срок доставила истцу сильные моральные страдания. В связи с чем согласно ст.15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее — ЗЗПП) прошу взыскать с ответчика моральный вред в размере 100 000 рублей.

# В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель может предъявить иск по своему выбору по месту жительства  истца.

В п. 4 «Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», утвержденного  от 4 декабря 2013 года Президиумом Верховного суда РФ, указано, что « иски о взыскании денежных средств (неустойки, компенсации морального вреда), вытекающие из договоров участия в долевом строительстве, не содержащие требований о правах на объекты долевого строительства, предъявляются в соответствии со статьей 28, частью 7 статьи 29 ГПК РФ и пунктом 2 статьи 17 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей».

Претензионный досудебный порядок согласно п. ____ДДУ соблюден: 01.07.2018 г. мною направлена Претензия в адрес ответчика (Приложение 4) ценным письмом с почтовой описью, квитанцией и уведомлением о вручении, идентификационный номер____________________ почтового отправления. Претензия оставлена без ответа.

На основании вышеизложенного и ст. 3, ст. 28, ст.ст., 131-133 ГПК РФ, ст.6, ст. 10 ФЗ-214, ст.15, ст. 17 ФЗ «О защите прав потребителей»,

ПРОШУ СУД:

взыскать с ответчика 492 128,22 рублей:

- неустойку по Договору долевого участия в размере 392 128,22  рублей и моральный вред 100 000 рублей.

Приложения:

1. Копия Договора № ___________от ________ г.

2. Копия документа о переводе денежных средств.

3. Расчет суммы иска.

4. Копия Претензии в адрес Ответчика, с почтовой описью, квитанцией и уведомлением о вручении.

5. Выписка из ЕГРЮЛ  на Ответчика;

6. Копия Доверенности на представителя.

7. Копия искового заявления для ответчика с копией расчета взыскиваемой суммы для Ответчика, а также копии документов для ответчика, что у него отсутствуют; подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

Истец

(Представитель истца )                     подпись                                                  ___________    ФИО

05.09.2018 г.

Приложение № 3

Расчет суммы иска

Сумма, на которую начисляются проценты 1 203 031,83 руб.

Период просрочки — 29.01.2017г. - 03.08.2018 г.

Количество дней просрочки 584.

Неустойка согласно  п.2 ст.6 "214-ФЗ"

Расчет пени:

С 8.01.2017 по 26.03.2017 1203031,83 × 58 × 1/150 × 10 = 46 517,23

С 27.03.2017 по 01.05.2017 1203031,83 × 36 × 1/150 × 9.75 = 28 150,94

С 02.05.2017 по 18.06.2017 1203031,83 × 48 × 1/150 × 9.25 = 35 609,74

С 19.06.2017 по 17.09.2017 1203031,83 × 91 × 1/150 × 9 = 65 685,54

С 18.09.2017 по 29.10.2017 1203031,83 × 42 × 1/150 × 8.5 = 28 632,16

С 30.10.2017 по 17.12.2017 1203031,83 × 49 × 1/150 × 8.25 = 32421,71

С 18.12.2017 по 25.03.2018 1203031,83 × 98 × 1/150 × 7.75 = 60913,51

С 26.03.2018 по 31.07.2018 1203031,83 × 128 × 1/150 × 7.25 = 74427,57

Всего сумма пени 392 128,22 руб.

Моральный вред 100 000 руб.

Всего сумма иска = 392 128, 22 +100 000= 492 128,22 руб.

Истец

(Представитель истца)                           ___________ФИО

05.09.2018 г.