ОБРАЗЕЦ ___________________________(Наименование Застройщика)

адрес: _________________________________________

ОГРН ______________________________

от __________________________ (ФИО Дольщика)

Адрес: __________________________________________

телефон ___________________________________

Представитель по доверенности: __________________________ (ФИО)

Адрес: __________________________________________

телефон ___________________________________

Претензия

"__" __________ 2014 г. между ___________________(ФИО Дольщика) и Обществом с ограниченной ответственностью «________________» был заключен договор № ________________об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - "Договор долевого участия", "ДДУ") Приложение 1.

В соответствии с п. __________ данного Договора ООО «_______________» обязался не позже III квартала 2016 г. построить объект долевого строительства - однокомнатную квартиру № ___, общей площадью  30  кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: ______________________________позиция № 3, расположенная в секции № ___ на _________этаже.

В соответствии с пунктами ____________договора ООО «__________________» обязался передать ____________ (ФИО дольщика) объект долевого строительства не позднее _______ дней после получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию. Таким образом, ООО «___________» обязался передать объект долевого строительства не позднее 28 января 2017 г.

________________ (ФИО Дольщика) полностью исполнил свои обязательства по оплате квартиры и по Договору. ООО «________________________» нарушил срок передачи объекта долевого строительства.

До настоящего времени Объект долевого строительства не передан. По состоянию на 01.07.2018 г. просрочка составила 550 дней.

В соответствии с п. 2, ст. 6 Федерального закона от  30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (далее - "ФЗ-214") в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Расчет пени:

С 8.01.2017 по 26.03.2017 1203031,83 × 58 × 1/150 × 10 = 46 517,23

С 27.03.2017 по 01.05.2017 1203031,83 × 36 × 1/150 × 9.75 = 28 150,94

С 02.05.2017 по 18.06.2017 1203031,83 × 48 × 1/150 × 9.25 = 35 609,74

С 19.06.2017 по 17.09.2017 1203031,83 × 91 × 1/150 × 9 = 65 685,54

С 18.09.2017 по 29.10.2017 1203031,83 × 42 × 1/150 × 8.5 = 28 632,16

С 30.10.2017 по 17.12.2017 1203031,83 × 49 × 1/150 × 8.25 = 32421,71

С 18.12.2017 по 25.03.2018 1203031,83 × 98 × 1/150 × 7.75 = 60913,51

С 26.03.2018 по 31.07.2018 1203031,83 × 128 × 1/150 × 7.25 = 74427,57

Всего сумма пени 372 358,4 руб.

Всё вышеуказанное причиняет дольщику сильные моральные страдания.

В связи с вышеизложенным прошу вас в добровольном порядке оплатить ________________ (ФИО Дольщика)  пени по договору № _______________ от __________________ года  об участии в долевом строительстве жилого дома в размере 372 358,4 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб.

# Приложение: 1. Копия доверенности на представителя.

# Истец (Представитель истца )   подпись                                                  ___________    ФИО

01.07.2018 г.